- Організація виробництва – …

- комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовими предметами виробництва в  просторі та часі.

- комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання та організацію трудових процесів виробництва в  просторі та часі.

- комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовими предметами виробництва в  просторі та часі.

- не має жодної вірної відповіді

- всі відповіді правильні.

- Вимога до організації виробництва

  - досягання безперервності процесів

  - забезпечення пропорційності

  - досягнення ритмічності

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Особливості енергетичного виробництва

  - технологічний процес є єдиним і безперервним

  - динамічність процесів

  - залежність режиму роботи підприємства

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Організацію (підприємство) як соціально-економічну систему можна представити як синтез певної кількості відповідних структур

  - виробничої та організаційної

  - економічної та організаційної

  - технічної та організаційної

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- На підприємстві є наступні види цехів

  - основного виробництва

  - основного та допоміжного виробництва

  - обслуговуючого виробництва

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Принципами побудови організаційних структур є

  - Цілеспрямованість, оптимальність, оперативність і гнучкість, надійність, простота та економічність, прогресивність, спеціалізації, єдинопочатку

  - Цілеспрямованість, оптимальність, оперативність і гнучкість, надійність, простота та економічність, прогресивність, спеціалізації

  - Цілеспрямованість, оптимальність, оперативність і гнучкість, надійність, простота та економічність, прогресивність, спеціалізації, єдинопочатку, функціональність

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Лінійна організаційна структура –

  - Передбачає створення лінійно функціональних підрозділів на підприємстві

  - Найпростіший вид структури управління

  - Найменш ефективний вид структури управління

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

8)	Виділяють наступні методи планування:

  - статистико-економічні методи

  - нормативно-розрахункові методи

  - методи оптимального планування

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- На енергопідприємствах методи сіткового планування використовують при:

  - розробці оптимальних графіків ремонту обладнання

  - організації будівництва енергооб’єктів

  - при плануванні технічних розробок

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Сіткова модель –

  - це графічне зображення комплексу взаємопов’язаних робіт.

  - це графічне зображення комплексу взаємопов’язаних робіт, що виконуються в певній послідовності.

  - це графічне зображення комплексу взаємопов’язаних робіт, що виконуються в певній послідовності.

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- По ролі в сітковому графіку розрізняють

  - вихідну та завершальну подію

  - завершальну (кінцеву) подію

  - вихідну та проміжні події

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- на сітковому графіку суцільною стрілкою зображують

  - роботи, які споживають час, працю, матеріальні засоби та роботи очікування.

  - роботи очікування та фіктивні роботи

  - фіктивні роботи

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Критичний шлях –

  - Шлях від вихідної події до завершальної, що проходить через усі роботи

  - Шлях від вихідної події до завершальної

  - Шлях від вихідної події до завершальної, що має максимальну тривалість

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Ранній термін настання події

  - визначається як різниця між тривалістю критичного шляху та шляху від початкової події до даної

  - визначається як різниця між тривалістю критичного шляху та шляху від завершальної події до даної

  - визначається як максимальний шлях від вихідної події до даної

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Пізній термін настання події

  - визначається як різниця між тривалістю критичного шляху та шляху від початкової події до даної

  - визначається як різниця між тривалістю критичного шляху та шляху від завершальної події до даної

  - визначається як максимальний шлях від вихідної події до даної

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Резерв часу події

  - визначається як різниця між тривалістю критичного шляху та шляху від початкової події до даної

  - визначається як різниця між раннім та пізнім настанням події

  - визначається як максимальний шлях від вихідної події до даної

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Сітковий графік можна оптимізувати шляхом:

  - заміна послідовного виконання робіт паралельним

  - перерозподіл ресурсів між роботами із скороченням одних і подовженням інших

  - використання додаткових ресурсів для скорочення робіт.

  - Вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні.

- Величина спрацювання енергообладнання залежить від наступних факторів:

  - тривалості роботи, умов експлуатації та режиму навантаження

  - параметрів і якості первинної енергії або енергоносія

  - змінності роботи.

  - Вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні.

- В основі раціональної організації ремонтів лежать принцип:

  - профілактики

  - плановості та профілактики

  - періодичності

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Основою організації ремонту є

  - облік енергообладнання

  - організація господарства запасних частин

  - розробка нормативної бази

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Капітальний ремонт турбоагрегатів на ТЕС виконується

  - один раз на 3-4 роки

  - два рази на 3-4 роки

  - один раз на рік

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- При розрахунку трудомісткості ремонтів поправочний коефіцієнт, що враховує змінність роботи обладнання із зростанням кількості роботи змін:

  - зростає

  - спадає

  - не змінюється

  - не має жодної вірної відповіді

  - коливається

- В енергетиці найбільше розповсюдження мають наступні види розподілу праці:

  - технологічний розподіл

  - функціональний розподіл

  - професійний та кваліфікаційний

  - не має жодної вірної відповіді

  - всі відповіді правильні.

- Розрізняють наступні види норм:

  - часу

  - виробітку

  - обслуговування та чисельності

  - всі відповіді правильні

  - вірні відповіді a і b

- Дослідний метод нормування ґрунтується на вивченні робочого часу спостереженням за допомогою:

  - хронометражу

  - фотографії робочого дня

  - методу моментних спостережень

  - вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні

- Метод моментних спостережень, використовують:

  - для вивчення затрат робочого часу

  - для планування балансу робочого часу

  - при проведенні спостереження за великою кількістю об’єктів

  - вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні

- Розрізняють дві форми заробітної плати

  - проста почасова та преміальна

  - почасова та відрядна

  - відрядно-прогресивна та акордна

  - вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні

- Для вимірювання рівня продуктивності праці використовують:

  - показник трудомісткості

  - показник виробітку

  - показник зарплати

  - вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні

- Заробітна плата ремонтних робітників визначається на основі:

  - трудомісткості ремонтних робіт

  - посадових окладів

  - почасової форми оплати

  - вірні відповіді a і b

  - всі відповіді правильні

- Об’єктами безперервного контролю на ТЕС є:

  - ремонтні роботи

  - параметри підведеної енергії

  - параметри зовнішнього середовища

  - вірні відповіді b і с

  - всі відповіді правильні

- Розрізняють наступні системи ремонтно-експлуатаційного обслуговування

  - змішана

  - централізована

  - децентралізована

  - вірні відповіді b і с

  - всі відповіді правильні

- Норми витрат матеріалів розробляються за допомогою наступних методів:

  - аналітично-розрахункового

  - дослідно-лабораторного

  - дослідно-статистичного

  - вірні відповіді b і с

  - всі відповіді правильні

- Функції менеджера прийнято класифікувати за групами:

  - міжособисті

  - інформаційні

  - прийняття рішень

  - всі відповіді правильні

  - вірні відповіді b і с

- Конкретні методи управління поділяють на:

  - методи управління функціональними підсистемами

  - методи виконання функцій менеджменту

  - методи прийняття управлінських рішень

  - всі відповіді правильні

  - вірні відповіді b і с

- До економічних методів управління відносять:

  - фінансування, ціноутворення, оподаткування, економічне стимулювання

  - планування, економічне стимулювання

  - господарський розрахунок, економічне стимулювання

  - вірні відповіді b і с

  - всі відповіді правильні

- Організаційно-розпорядчі методи управління за змістом поділяють на:

  - методи організаційно-стабілізуючого та розпорядчого впливу.

  - методи розпорядчого впливу.

  - методи дисциплінарного впливу.

  - вірні відповіді b і с

  - всі відповіді правильні

- Формами розпорядчого впливу є:

  - клопотання

  - директиви, постанови, накази,

  - розпорядження і вказівки, резолюції

  - всі відповіді вірні

  - вірні відповіді b і с

- Методи соціального планування включають

  - метод планування по історико-логічному критерію

  - метод агрегування показників

  - метод диференційованого планування

  - всі відповіді вірні

  - вірні відповіді а і с

- Розрізняють такі методи матеріальної мотивації

  - оплата праці, премії, доплати

  - участь у прибутках

  - створення сприятливого клімату в орагнізації

  - всі відповіді вірні

  - вірні відповіді а і b

- Розрізняють такі розподіли праці

  - вертикальний

  - горизонтальний

  - змішаний

  - вірні відповіді а і b

  - всі відповіді вірні

- Вертикальний поділ праці виділяє:

  - спеціалістів

  - службовців

  - обслуговуючий персонал

  - вірних відповідей немає

  - всі відповіді вірні

- Горизонтальний поділ праці виділяє:

  - спеціалістів

  - службовців

  - обслуговуючий персонал

  - вірних відповідей немає

  - всі відповіді вірні

- В менеджменті виділяють наступні стилі управління:

  - автократичний

  - демократичний

  - ліберальний

  - консервативний

  - всі відповіді вірні крім d

- Найвища централізація влади притаманна сти:

  - автократичному

  - демократичному

  - ліберальному

  - консервативному

  - всі відповіді вірні крім d

- В залежності від характеру роботи розрізняють наступні категорії працівників:

  - робітники (основні та допоміжні)

  - керівники

  - спеціалісти та технічні виконавці

  - всі відповіді вірні

  - всі відповіді вірні крім с

- На енергопідприємствах найбільшу питому вагу займає:

  - експлуатаційний персонал

  - ремонтний

  - експлуатаційно-ремонтний

  - черговий

  - всі відповіді вірні крім с

- Підготовчо-заключний час –

  - витрачається один раз на всю партію виробів і не залежить від розміру партії

  - це витрати часу на ознайомлення з кресленнями та наладку обладнання

  - витрати часу на прихід на та відхід з робочого місця

  - вірних відповідей немає

  - всі відповіді вірні крім с

- В технічну норму часу не включається

  - час непродуктивної роботи, простої

  - час на відпочинок

  - перерви, що викликані порушенням трудової дисципліни

  - всі відповіді вірні

  - всі відповіді вірні крім b

- Хронометраж використовують для

  - виявленню втрат робочого часу

  - вивченню затрат підготовчо заключного часу і часу обслуговування робочого місця

  - вивченню затрат часу на відпочинок

  - всі відповіді вірні

  - всі відповіді не вірні

- За результатами фотографії робочого часу визначають:

  - коефіцієнт планування робочого часу

  - коефіцієнт вільного часу

  - коефіцієнт використання робочого часу

  - всі перераховані показники

  - всі відповіді не вірні

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | e | e | d | b | a | b | e | e | e |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| d | a | с | с | b | b | e | d | b | e |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| a | b | e | d | e | с | b | d | a | d |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| e | e | d | d | e | e | d | d | e | d |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| d | d | e | a | d | a | e | e | e | с |